## Slide 1: Trenutno stanje: Pravo za vse
Katarina Lipovšek, Teo Lah, Maja Prosenjak
• 22. 05. 2023

## Slide 2: Agenda
Pregled izdelkov
Obdobje: 8. 05. - 22. 05. 2023
Izdelki, Arhitektura
Repozitorij
Projekt, naloge
Arhitektura
Podatkovne strukture
Razvojno okolje
Delujoča rešitev
Metode dela (izkušnje, izboljšave)
Plan za obdobje 23.05. - 10.06.2023

## Slide 3: Naš repozitorij
Struktura in naslov
https://github.com/teol007/Praktikum2
Lokalni zagon
Naslov delujoče rešitve
http://localhost:3000/
Uporaba
Zaseben

## Slide 4: Pregled izdelkov
Delegiranje pravnih vprašanj
Postavljanja pravnih vprašanj
Ročno delegiranje pravnih vprašanj določenemu pravniku
Odgovori na pravna vprašanja
Omogočanje pravnikom odgovarjanje na vprašanja
Ocenjevanje odgovorov pravnikov

## Slide 5: Arhitektura
Frontend: React (Typecsript)
Backend: Firebase (Authentication)
Podatkovna baza: Firestore Database

## Slide 6: Metode dela
Iterativno delovanje (agilno)
Delitev dela na sprinte
Sprotno testiranje
Postopno dodajanje novih funkcionalnosti (ko zaključimo eno šele gremo na drugo)

## Slide 7: Izkušnje
Pozitivne
Spoznavanje novih tehnologij
Delanje na projektu v sodelovanju s „pravo“ stranko
Reševanje dejanskih problemov
Negativne
Problemi komunikacije s stranko
Hrošči

## Slide 8: Dvotedenski plan
Avtomatizacija dosedanjih funkcionalnosti
Funkcionalnostim, ki so trenutno le ročno podprte dodamo avtomatizacijo
Dodajanje novih funkcionalnosti
Ocenjevanje odgovorov pravnikov, koledar z možnostjo naročanja strank
Testiranje

## Slide 9: Stanje realizacije

## Slide 10
8.5.2023
Seznanitev s projektom, narejen delujoči demo
Uskladitev z zahtevami stranke, vpostavitev prvih funkcionalnosti
Avtomatizacija trenutnih funkcionalnosti, delanje na dodatnih funkcionalnostih
Zaključevanje dela, zadnji popravki pri izgledu in functionalnostih
10.06.
Predstavitev delujočega projekta
15.5.2023
22.5.2023
29.5.2023
5.6.2023

## Slide 11: Diskusija
Naša predstava vs predstava stranke
Brez temeljitega pogovora s stranko si težko predstavljamo kaj si stranka želi in kaj potrebuje.
Tehnološko neznanje stranke
Stranka si težje predstavlja, koliko časa je potrebno za določeno funkcionalnost.

## Slide 12: Vprašanja?